РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2023 года                    	    № 25                              п. Новосуховый

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы     Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения»  за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 28.12.2020 года № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения» по результатам за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Суховского сельского поселения                                                       С. Ю. Карасев

### Приложение 1

к постановлению

Администрации Суховского

сельского поселения

от 29.03.2023 г. № 25

ОТЧЕТ

О  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И  ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПЕРИОД 2021 – 2030 ГГ. НА ТЕРРИТОРИИ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2022 ГОД

Отчет о реализации муниципальной  программы 	Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения»  за 2022 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 04.10.2018 г № 124/2 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения» .

Реализация программы направлена на повышение уровня рационального использования  энергии за счет широкого использования энергоэффективных технологий и оборудования, повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Суховского сельского поселения.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2022 год

В  рамках реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения»  (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализованы   мероприятия по содержанию сетей наружного уличного освещения, в том числе:

- мероприятие по оплате лимитов уличного освещения  ;

- мероприятие по текущему содержанию и  ремонту сетей уличного освещения с применением энергосберегающих материалов.

В течение 202 года принято 3 постановления Администрации Суховского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 28.12.2018г. № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения»    от 01.04.2022 №35, от 06.09.2022 № 84, от 26.12.2022 №160.

Выполнение комплекса работ по организации мероприятий по развитию благоустройства на территории поселения позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Суховского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

Основное мероприятие 1 «Содержание сетей наружного уличного освещения». В рамках данного мероприятия произведена реконструкция линий уличного освещения в п. Новосуховый по ул. Цветочная , и в х. Крылов по ул. Восточная, а так же осуществлялась оплата за потребленную электроэнергию светильниками уличного освещения.

На реализацию мероприятия было направлено 432,4 тыс. рублей,  средства в рамках данного мероприятия освоены на 99,1 %.

Контрольное событие программы выполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 432,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:        местный бюджет – 432,4 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 26.12.2021 года № 22 « О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 432,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 432,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 432,4 тыс. рублей;

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2022 году составило 428,4 тыс. рублей, или 99,1%, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 428,4 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю.

Реализация программы в 2021 году  направлена на выполнение  основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определен 1 показатель «Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой уличным освещением» фактическое значение показателя соответствует плановому показателю программы и составил  100 процентов к уровню прошлого года;

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения»   за 2022 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения»  за 2022 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы отличный.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году основное мероприятие муниципальной программы исполнено в полном объеме . Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (1/1), что характеризует отличный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения» за 2022 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения» за 2022 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

432,4 тыс. рублей/ 428,4 тыс. рублей = 0,99

- Произведенные в 2022 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения» за 2021 год.

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2021 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения» за 2022 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 Х 0,5 +0,99 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 0,997 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является отличным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Суховского  сельского поселения от 28.12.2018 № 142 « Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 27.12.2022 № 181 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Суховского сельского поселения от 26.12.2021 № 43 «О бюджете Суховского сельского поселения Тацинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

### Таблица № 1

к приложению 1

Сведения

о  выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сетей наружного уличного освещения | Администрация Суховского сельского поселения ведущий специалист Гамаюнов К.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение энергетической эффективности уличного освещения. | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2 | Контрольное событие программы 1 | Глава Администрации Суховского сельского поселения | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Х | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения» за  2021 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, программы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения » | всего <3> | 432,4 | 432,4 | 428,4 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Содержание сетей наружного уличного освещения | всего | 432,4 | 432,4 | 428,4 |
|  |  | местный бюджет | 432,4 | 432,4 | 428,4 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, программы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемо) администрацией сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Суховское сельское поселение»

за 2022 год

| № п/п |  | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования |  | Ед. измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, программы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| - Муниципальная программа Суховского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021 – 2030 гг. на территории Суховского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемо) администрацией сельского поселения |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий ,

приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | Х | Х | - | - |
| - | - | Х | Х | - | - |
| - | - | Х | Х | - | - |

| Таблица №6 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2022 год № п/п; Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1>; Объем фактических расходов. за счет средств областного бюджета; за счет средств местного бюджета. тыс. рублей; %; тыс. рублей; %. 1; 2; 5; 6; 7; 8. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. -; -; -; -; -; -. ВСЕГО:; -; -; -; -. Таблица 7 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2022 год |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| - |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| ВСЕГО: |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Таблица №9

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |