РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28  декабря  2024 года                               №   172                           п. Новосуховый

| Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» на 2025 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 02 августа 2024 года  №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», Администрация Суховского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения «Благоустройство» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется при исполнении бюджета Суховского сельского поселения  в 2025 году.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Суховского сельского поселения                                                         Карасев С.Ю.

Приложение

к постановлению Администрации

Суховского сельского поселения

от 28.12.2024 № 172

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения

«Благоустройство» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Суховского сельского поселения , мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | 432,4 | 432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.Расходы по содержанию мест захоронений | 09.01.2025 | 31.12.2025 |  | 80,1 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Заключены договора на мероприятия по благоустройству и содержанию мест захоронения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Суховского сельского поселения, старший инспектор Анохина В.Е. | 80,1 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Суховского сельского поселения, ведущий специалист Кулешова Л.Н., главный бухгалтер Гелемеева Л.В | 80,1 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены мероприятия по содержанию и ремонту памятников | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Суховского сельского поселения, ведущий специалист Кулешова Л.Н. | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1. «Заключены договора на мероприятия по содержанию и ремонту памятников» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Суховского сельского поселения, старший инспектор Анохина В.Е. | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Суховского сельского поселения, ведущий специалист Кулешова Л.Н., главный бухгалтер Гелемеева Л.В. | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3. Выполнены мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Суховского сельского поселения, ведущий специалист Кулешова Л.Н. | 42,1 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.31. «Заключены договора на мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Суховского сельского поселения, старший инспектор Анохина В.Е. | 42,1 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.4.2 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Суховского сельского поселения, ведущий специалист Кулешова Л.Н., главный бухгалтер Гелемеева Л.В. | 42,1 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |