ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства и коммунального хозяйства на территории МО «Суховское сельское поселение» на 2010-2015 годы

по состоянию на «01» июля  2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание кладбищ | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 37,0 | 37,0 | 27,5 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 27,5 | 9,5- средства 3-4 квартала |
| 2. | Содержание территорий населенных пунктов Суховского сельского поселения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 363,7 | 363,7 | 147,3 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 321,5 | 321,5 | 105,1 | 216,4- средства 3-4 квартала |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 42,2 | 42,2 | 42,2 |  |
| 3. | Содержание водопровода | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 237,6 | 237,6 | 89,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 125,0- средства 3-4 квартала |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 112,6 | 112,6 | 89,0 | 23,6- средства 3-4 квартала |
| 4. | Составление расчетных схем газоснабжения п.Новосуховый, х.Крылов, п.Сухая Балка | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 224,6 | 224,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 180,5 | 180,5 | 0,0 | 180,5- средства 3-4 квартала |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 44,1 | 44,1 | 0,0 | 44,1- средства 3-4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 862,9 | 862,9 | 263,8 |  |

Глава Суховского сельского поселения                                                    Л.Г.Резникова

исп. Начальник сектора Андрюнина С.В.

08.07.2013