«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Суховского сельского поселения

Л.Г.Резникова_____________________

09 июля 2014 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Бесперебойное снабжение водой жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Глава администрации Суховского сельского поселения Л.Г.Резникова | ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей в х.Крылов Суховского сельского поселения | 20.02.2014 | 01.12.2014 | 288,0 | 12,0 | 1/1200,0 |  |
| 1.1.2 | содержанию системы водоснабжения поселения | Глава администрации Суховского сельского поселения Л.Г.Резникова | Бесперебойное снабжение водой жителей поселения |  | 31.12.2014 | 113,4 | 35,4 | 1/26,4 |  |
| 1.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту"- в виде взноса на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах | Глава администрации Суховского сельского поселения Л.Г.Резникова |  | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 2,1 | 1/ 2,1 |  |
| 1.1.4 | изготовление схем водоснабжения и водоотведения | Глава администрации Суховского сельского поселения Л.Г.Резникова | Схема водоснабжения и водоотведения Суховского сельского поселения | 01.01.2014 | 30.04.2014 | 72,9 | 72,9 | 1 |  |
| 1.1.5 | Мероприятия по оформлению объектов ВКХ в муниципальную собственность Суховского сельского поселения | Глава администрации Суховского сельского поселения Л.Г.Резникова | Принятие в муниципальную собственность объектов ВКХ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 103,0 | 87,5 | 2 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Суховского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2014 | X | X | X |  |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Андрюнина С.В.