ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы

«Повышения безопасности дорожного движения на территории Суховского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01» апреля  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание наружного освещения улично-дорожной сети | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 47,4 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 47,4 | 47,4 | 0,0 | средства 2-4 квартала |
| 2. | Содержание автомобильных дорог поселения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 98,9 | 98,9 | 0,0 | 98,9 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0,0 | средства 2-4 квартала |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 98,9 | 98,9 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 146,3 | 146,3 | 0,0 |  |

Глава Суховского сельского поселения                                                    А.А.Голоборщев

исп.  Начальник сектора Андрюнина С.В.