ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы «Развитие благоустройства и коммунального хозяйства на территории МО «Суховское сельское поселение» на 2010-2014 годы

по состоянию на «01» июля  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Содержание кладбищ | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 35,0 | 35,0 | 34,9 | 0,1 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 34,9 | 0,1 |
| 2. | Содержание территорий населенных пунктов Суховского сельского поселения | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 150,9 | 134,2 | 78,5 | 72,4 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 134,2 | 134,2 | 61,8 | 72,4 средства 3-4 квартала |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 16,7 | 16,7 | 16,7 | - |
| 3. | Содержание водопровода | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Всего | 249,9 | 249,9 | 178,8 |  |
|  |  |  |  | Бюджет Тацинского района | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 181,8 | 181,8 | 110,7 | 170,2 средства 3-4 квартала |
| 4. | Составление расчетной схемы газоснабжения п.Новосуховый | 01.01.2012-31.12.2012 | Администрация Суховского сельского поселения | Бюджет Тацинского района | 99,1 | 99,1 | 0 | 99,1 средства 3-4 квартала |
|  | ИТОГО |  |  |  | 534,9 | 534,9 | 292,2 |  |

Глава Суховского сельского поселения                                                    А.А.Голоборщев

исп.  Начальник сектора Андрюнина С.В.

06.07.2012