ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной целевой программы

«Повышения безопасности дорожного движения на территории Суховского сельского поселения на 2010-2015 годы»

по состоянию на «01» октября  2013 г.

(тыс. рублей)

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения |  | Муниципальный заказчик |  | Источники финансирования |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |  | Уточненный план ассигнований на текущий год |  | Исполнено (кассовые расходы) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. |  | Содержание наружного освещения улично-дорожной сети |  | 01.01.2013-31.12.2013 |  | Администрация Суховского сельского поселения |  | Всего |  | 74,0 |  | 74,0 |  | 20,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 74,0 |  | 74,0 |  | 20,4 |  | 53,6- средства 4 квартала |  |
| 2. |  | Содержание автомобильных дорог поселения |  | 01.01.2013-31.12.2013 |  | Администрация Суховского сельского поселения |  | Всего |  | 176,8 |  | 176,8 |  | 119,6 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 176,8 |  | 176,8 |  | 119,6 |  | 57,2 средства 4 квартала |
| 3 |  | Паспортизация и диагностика внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений, разработка проектов организации дорожного движения |  | 28.03.2013-31.12.2013 |  | Администрация Суховского сельского поселения |  | всего |  | 71,0 |  | 71,0 |  | 35,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 71,0 |  | 71,0 |  |  |  | 36,0 средства 4 квартала |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 321,8 |  | 321,8 |  | 175,0 |  | 146,8 |

Глава Суховского сельского поселения                                                    Л.Г.Резникова

исп.  Начальник сектора Андрюнина С.В.

08.10.2013