«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Суховского сельского поселения

Л.Г.Резникова_____________________

12  октября 2015 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Основное мероприятие «Бесперебойное снабжение водой жителей поселения» | Администрация Суховского сельского поселения | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | 818,5 | 560,3 | 17/562,8 |  |
| 1.1. | Мероприятие по ремонту насосов для артезианских скважин | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | 44,9 | 31,1 | 2/31,1 |  |
| 1.2. | Мероприятие по жилищному хозяйству (уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов) в части муниципальной собственности. | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2015г.. | 31.12.2015 | 14,0 | 11,4 | 1/14,0 |  |
| 1.3. | Мероприятия по приобретению насосов, эл.счетчиков для артезианских скважин | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2015г | 31.12.2015 | 3,9 | 2,8 | 1/2,8 |  |
| 1.4. | Мероприятие по приобретению расходных материалов, транспортные услуги, проверка достоверности сметной документации | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.01.2015г. | 31.12.2015 | 36,9 | 20,2 | 3/20,2 |  |
| 1.5. | Мероприятие по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.02.2015г. | 31.12.2015 | 94,7 | 94,7 | 2/94,7 |  |
| 1.6. | Мероприятие по изготовлению и замене срубов колодцев в х.Крылов | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.03.2015г. | 31.12.2015 | 18,3 | 18,3 | 1/18,3 |  |
| 1.7. | Мероприятие по установке приборов учета подачи воды на водопроводных сооружениях и сетях | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.03.2015г. | 31.12.2015 | 40,3 | 40,3 | 1/40,3 |  |
| 1.8. | Мероприятие по проведению гидрогеологического исследования и составление паспортов 2-х артезианских скважин | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.04.2015г. | 31.12.2015 | 19,1 | 19,1 | 1/19,1 |  |
| 1.9. | Мероприятие по проведению выборочного капитального ремонта системы водоснабжения в п.Сухая Балка | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.04.2015г. | 31.12.2015 | 33,5 | 33,5 | 1/33,5 |  |
| 1.10 | Мероприятие по демонтажу и подключению двух башен Рожновского | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.04.2015г. | 31.12.2015 | 53,5 | 53,5 | 1/53,4 |  |
| 1.11 | Мероприятие по проведению выборочного капитального ремонта водопровода по ул.Вязовой, ул.Молодежной п.Новосуховый, по ул.Лесной п .Сухая Балка | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 235,5 | 235,4 | 3/235,4 |  |
| 1.12 | Мероприятие по софинансированию расходов на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт буровой на воду скважины №9721 на территории х.Крылов, Тацинского района, Ростовской области" | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 08.10.2015 | 31.12.2015 | 70,3 |  |  |  |
| 1.13 | Мероприятие по на выборочному капитальному ремонту водопровода от ул.Колодезной и ул.Вязовой в п.Новосуховый Суховского сельского поселения Тацинского района Ростовской области | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю. | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | 08.10.2015 | 31.12.2015 | 153,6 |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Суховского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |  |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Андрюнина С.В.