«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Суховского сельского поселения

Л.Г.Резникова_____________________

12 октября  2015 года

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 575,8 | 179,8 | 5/203,7 |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Суховского сельского поселения | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 212,3 | 169,6 | 4/193,5 |
| 1.1. | Мероприятие зимнее содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Суховского сельского поселения | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2015г. | 31.12.2015 | 80,0 | 61,2 | 1/61,2 |
| 1.2. | Мероприятие по выполнению работ по скашиванию травы на обочинах, откосах автомобильных дорог общего пользования местного значения Суховского сельского поселения Тацинского района Ростовской области | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения с 01.05.2015г. по 30.09.2015г | с 01.05.2015г. | 30.09.2015 | 66,7 | 66,7 | 1/66,7 |
| 1.3. | Мероприятие по паспортизации дорог местного значения | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | 01.05.2015 | 30.09.2015 | 11,6 | 11,6 | 1/11,6 |
| 1.4. | Мероприятие по оплате лимитов уличного освещения на эл.линиях расположенных вдоль дорог в населенных пунктах поселения | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | 31.08.2015 | 31.12.2015 | 54,0 | 30,1 | 1/54,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Суховского сельского поселения | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 353,3 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие по устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий автомобильных дорог по ул.Центральная п. Новосуховый Суховского сельского поселения | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 246,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтовым покрытием без добавления новых материалов | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.05.2015 | 30.09.2015 | 107,3 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие Погашение кредиторской задолженности по зимнему содержанию дорог в 2014 году | Начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.04.2015 | 01.07.2015 | 10,2 | 10,2 | 1/10,2 |
| 3.1 | Погашение кредиторской задолженности по зимнему содержанию дорог в 2014 году | Начальник сектора экономики и финансов Андрюнина С.В. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.04.2015 | 01.07.2015 | 10,2 | 10,2 | 1/10,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Суховского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Андрюнина С.В.