ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие  благоустройства и коммунального хозяйства на

территории МО «Суховское сельское поселение»    на 2010 - 2013 г.»

по состоянию на 1 января  2011года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2010 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание кладбищ | Администрация Суховского сельского поселения | Местный бюджет | 23,8 | 23,8 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 100%. Вывод: эффективна, целесообразна к финансированию в 2011 году. |
| 2. | Содержание территории поселения | Администрация Суховского сельского поселения | Местный бюджет | 19,5 | 19,5 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 100 %. Вывод: эффективна, целесообразна к финансированию в 2011 году. |
| 3. | Содержание водопроводных сетей | Администрация Суховского сельского поселения | Местный бюджет | 9,0 | 9,0 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 100%. Вывод: эффективна, целесообразна к финансированию в 2011 году. |
| 4. | Возмещение разницы в тарифах по холодному водоснабжению | Администрация Суховского сельского поселения | Местный бюджет | 58,0 | 28,7 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 49,5%, из областного бюджета 49,6%. Вывод: эффективна, целесообразна к финансированию в 2011 году. |
|  |  |  | Областной бюджет | 344,3 | 170,8 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 454,6 | 251,8 |  |

Глава Суховского сельского поселения __________________ А.А.Голоборщев.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  благоустройства и коммунального хозяйства на

территории МО «Суховское сельское поселение»    на 2010 - 2013 г.»

по состоянию на 1 января  2011года

Основной целю  Муниципальной долгосрочной программ «Развитие  благоустройства и коммунального хозяйства на территории МО «Суховское сельское поселение»    на 2010 - 2013 г.» является совершенствование системы комплексного благоустройства и коммунального хозяйства муниципального образования «Суховское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения. Для достижения данной цели  необходимы денежные средства, позволяющие  привести территорию поселения и действующее коммунальное хозяйство в установленные нормы. Бюджет Суховского сельского поселения в 2010 году - бездотационный, основной источник наполняемости бюджета- земельный налог по результатам года был исполнен на-96,6% от  уточненных плановых назначений, на территории поселения нет ни одного предприятия  коммунального хозяйства, но даже при таких неблагоприятных условиях на территории поселения были произведены работы по благоустройству кладбищ, территории поселения , был произведен ремонт электродвигателя для подъема воды из артезианской скважины в п.Сухая Балка. В течении, всего года, на основании заявок ОАО «Монтажник» Администрация поселения перечисляла денежные средства на возмещение разницы в тарифах по холодному водоснабжению, благодаря такой поддержке ОАО «Монтажник» продолжит свою работу на территории полселения в 2011 году.

Администрацией поселения ведется активная работа по включению в бюджет 2011 года денежных средств из областного бюджета на составление проектно сметной документации на ремонт водонапорных сетей в х.Крылов.

Вывод:

Наличие муниципальной долгосрочной программы «Развитие  благоустройства и коммунального хозяйства на территории МО «Суховское сельское поселение»    на 2010 - 2013 г.» необходимо, но для более качественных результатов по поставленной цели необходима помощь областного и районного бюджета, а также непосредственное участие жителей поселения в наведении порядка на его территории. По результатам 2010 года программа признана эффективной, денежные средства местного бюджета исполнены на 73%, от плановых назначений.