Приложение

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий Долгосрочной целевой программы

«Повышения безопасности дорожного движения на территории Суховского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по состоянию на 1  января  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 79,0 |  |  | 79,0 |  | 79,0 |  |  | 79,0 |  |  |
| 1 | Содержание наружного освещения улично-дорожной сети | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 61,2 |  |  | 61,2 |  | 61,2 |  |  | 61,2 |  |  |
| 2 | Зимнее содержание автомобильных дорог | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 17,8 |  |  | 17,8 |  | 17,8 |  |  | 17,8 |  | 2,2 т.рублей, оплата произведена согласно фактических расходов |

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание наружного освещения улично-дорожной сети | тыс.руб. | 64,3 | 61,2 | 47,4 | 51,1 | 73,7 |
| 2. | Зимнее содержание автомобильных дорог | тыс.руб. | 50,0 | 17,8 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |

ИНФОРМАЦИЯ

по Долгосрочной целевой программе

«Повышения безопасности дорожного движения на территории Суховского сельского поселения на 2010-2014 годы»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Содержание наружного освещения улично-дорожной сети | тыс.руб. | 64,3 | 61,2 | 47,4 | 51,1 | 73,7 | - | 100% | 61,2 | - |
| 2 | Зимнее содержание автомобильных дорог | тыс.руб. | 50,0 | 17,8 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | - | 100% | 17,8 | - |