Приложение

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий Долгосрочной целевой программы

«Развитие благоустройства и коммунального хозяйства на территории

МО «Суховское сельское поселение на 2010-2014 годы»

по состоянию на 1  января  2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Суховского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет | всего | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | Районный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 539,3 |  | 387,5 | 151,8 |  | 383,6 |  |  | 160,9 | 222,7 | 383,6 |  |  | 160,9 | 383,6 |  |
| 1 | Содержание кладбищ | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 32,8 |  |  | 32,8 |  | 32,8 |  |  | 32,8 |  |  |
| 2 | Содержание территории поселения | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 59,5 |  |  | 59,5 |  | 59,5 |  |  | 59,5 |  |  |
| 3 | Содержание водопроводных сетей | 29,3 |  |  | 29,3 |  | 60,5 |  |  | 60,5 |  | 60,5 |  |  | 60,5 |  |  |
| 4 | Возмещение разницы в тарифах по холодному водоснабжению | 450,0 |  | 387,5 | 62,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство подъездных путей к башням Рожновского |  |  |  |  |  | 230,8 |  |  | 8,1 | 222,7 | 230,8 |  |  | 8,1 | 222,7 |  |

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | 4 год реализации программы | 5 год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Содержание кладбищ | тыс.руб. | 23,8 | 32,8 | 35,0 | 38,5 | 45,0 |
| 2. | Содержание территории поселения | тыс.руб. | 19,5 | 59,5 | 34,2 | 85,4 | 201,8 |
| 3 | Содержание водопроводных сетей | тыс.руб. | 9,0 | 60,5 | 1802,1 | 11727,9 | 87,8 |
| 4 | Возмещение разницы в тарифах по холодному водоснабжению | тыс.руб. | 402,3 | - | - | - | - |
| 5 | Устройство подъездных путей к башням Рожновского | тыс.руб. | - | 230,8 | - | - | - |

ИНФОРМАЦИЯ

по долгосрочной целевой программе «Развитие благоустройства и коммунального хозяйства на территории

МО «Суховское сельское поселение на 2010-2014 годы»

за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | отклонение от планового значения (процентов) | 2011 | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Содержание кладбищ | тыс.руб. | 23,8 | 32,8 | 35,0 | 38,5 | 45,0 | 23,8 | - | 32,8 | - |
| 2 | Содержание территории поселения | тыс.руб. | 19,5 | 59,5 | 34,2 | 85,4 | 201,8 | 19,5 | - | 59,5 | - |
| 3 | Содержание водопроводных сетей | тыс.руб. | 9,0 | 60,5 | 1802,1 | 11727,9 | 87,8 | 9,0 | - | 60,5 | - |
| 4 | Возмещение разницы в тарифах по холодному водоснабжению | тыс.руб. | 402,3 | - | - | - | - | 199,5 | -50,1% | - | - |
| 5 | Устройство подъездных путей к башням Рожновского | тыс.руб. | - | 230,8 | - | - | - | - |  | 230,8 | - |