РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26  декабря  2014 г.                       № 	116                           п.Новосуховый

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

Суховского  сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2015 год

В соответствии с Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 12.08.203г. №104 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суховского сельского поселения, Постановлением Администрации Суховского сельского поселения  от 12.08.2013г. №103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 12.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения», Постановления Администрации Суховского сельского поселения от 26.09.2013года №126 «Об утверждении муниципальной программы Суховского сельского поселения «Развитие транспортной системы»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы Суховского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» на 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Суховского сельского поселения                          Л.Г.Резникова

Приложение

к постановлению

Администрации

Суховского сельского поселения

от  26.12.2014 №116

План

реализации муниципальной  программы Суховского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Суховского сельского поселения | содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. | с 01.01.2015г. по 31.12.2015. | 158,3 |  | 158,3 | - |
| 1.1. | Мероприятие зимнее содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Суховского сельского поселения | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | 80,0 |  | 80,0 | - |
| 1.2. | Мероприятие по выполнению работ по скашиванию травы на обочинах, откосах автомобильных дорог общего пользования местного значения Суховского сельского поселения Тацинского района Ростовской области | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения с 01.05.2014г. по 30.09.2014г | с 01.05.2015г. по 30.09.2015г. | 66,7 |  | 66,7 | - |
| 1.3. | Мероприятие по паспортизации дорог местного значения | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения | 01.05.2015 по 30.09.2015 | 11,6 |  | 11,6 |  |
| 2. | Основное мероприятие «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Суховского сельского поселения | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | 01.05.2015 по 30.09.2015 | 407,3 |  | 407,3 | - |
| 2.1 | Мероприятие по устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий автомобильных дорог по ул.Центральная п. Новосуховый Суховского сельского поселения | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | 01.05.2015 по 30.09.2015 | 300,0 |  | 300,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с грунтовым покрытием без добавления новых материалов | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю.. | сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. | 01.05.2015 по 30.09.2015 | 107,3 |  | 107,3 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 565,6 |  | 565,6 | - |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.