РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2015 г.                                     №            35                  п.Новосуховый

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Суховского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами»

В соответствии с Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 12.08.2013г. №104 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Суховского сельского поселения, Постановлением Администрации Суховского сельского поселения  от 12.08.2013г. №103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суховского сельского поселения», Постановлением Администрации Суховского сельского поселения от 12.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Суховского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Суховского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Суховского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Суховского сельского поселения                                           Л.Г.Резникова

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Суховского сельского поселения

№35 от  30.04.2015г

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной

программе  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами» по результатам за 2014 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2014 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 1888,9  тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 1888,9 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

2. Реализация муниципальной программы  сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения»

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация  сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- создание основ для повышения комфортного проживания в сельской местности.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией  сельского поселения Тацинского  района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами» на основании приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами» отчетный период 12 мес. 2014 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Суховскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Суховского сельского поселении  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами»  отчетный период _12_ мес. 2014 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие «Бесперебойное снабжение водой жителей поселения». | Администрация Суховского сельского поселения | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1 | выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Крылов Тацинского района Ростовской области, проверка достоверности сметной документации | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю | Изготовлена проектная документация на капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Крылов Тацинского района Ростовской области, произведена проверка достоверности сметной документации на бурение скважины в п.Сухая Балка | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1201,5 | 1201,5 | 1201,5 |
| 1.2. | приобретение расходных материалов, транспортные услуги | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю | Выполнены работы по поднятию насосов из артезианской скважиной, приобретены трубы и задвижки на водопроводные сети | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| 1.3. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю | разработаны схемы водоснабжения и водоотведения Суховского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
| 1.4. | проведение выборочного капитального ремонта насосов | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю | Выполнены ремонты артезианских насосов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 1.5. | оформление объектов ВКХ в муниципальную собственность поселения | Специалист 1 категории Морозова Т.И | Услуги по технической инвентаризации водопроводных стей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 87,9 | 87,9 | 87,9 |
| 1.6. | проведение выборочного капитального ремонта водопроводных сетей в п.Сухая Балка по ул.Лесная | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю | Произведен ремонт водопроводных стей | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |
| 1.7 | бурение разведочно-эксплуатационной скважины глубиной 110 м.п. в п.Сухая Балка Тацинского района Ростовской области | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю | Выполнение бурение артезианской скважины в п.Сухая Балка | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 354,6 | 354,6 | 354,6 |
| 1.8. | монтаж водопроводного колодца на артезианской скважине в п.Сухая Балка | Специалист 1 категории Гамаюнов К.Ю | монтаж водопроводного колодца на артезианской скважине в п.Сухая Балка | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Контрольное событие программы | Администрации Суховского сельского поселения | Надлежащее поддержание жилищно-коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе |  | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунальных услуг | Х | Х | 1888,9 | 1888,9 | 1888,9 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2013 | отчетный год 2014 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Суховского сельского поселения» |
| 1.1 | Объем отпущенной воды потребителям | процентов | 27 | 27 | 27 |  |
| 1.2 | Сокращение аварий на водопроводных сетях | процентов | 9 | 8 | 8 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий  муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами » |
| 1 | Бесперебойное снабжение водой жителей поселения | Администрация Суховского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1888,9 | 1888,9 | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Решение «О бюджете Суховского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» № 41 от 27.12.2013 г | На реализацию Программы в 2014 г выделено 1888,9 тыс.рублей | Администрация Суховского сельского поселения | 2014-2020 | 01.01.2014 – 31.12.2014 | - |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 1 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Суховского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  »  за  2014 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа 1 | «Бесперебойное снабжение водой жителей поселения» | всего | 1888,9 | 1888,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1140 | 1140 |
|  |  | бюджет района | 480,2 | 480,2 |
|  |  | бюджет поселения | 268,7 | 268,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

-Объем отпущенной воды потребителям

-Сокращение аварий на водопроводных сетях

Оценка эффективности Программы на основании приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Суховского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Суховского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Суховского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Суховского сельского поселения 
в отчетном году

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Суховского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами » (наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Крылов Тацинского района Ростовской области, проверке достоверности сметной документации | Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Крылов Тацинского района Ростовской области, проверке достоверности сметной документации | ПСД разработана | 186,4 | 186,4 |
| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Суховского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Суховского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами » (наименование программы) |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятия « Бесперебойное снабжение водой жителей поселения » | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Крылов Тацинского района Ростовской области, проверка достоверности сметной документации | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Суховского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятия « Бесперебойное снабжение водой жителей поселения » | 95 | 5 | 1140,0 | 95 | 60,0 | 5 |
| В том числе: выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт водопроводных сетей в х. Крылов Тацинского района Ростовской области, проверка достоверности сметной документации | 95 | 5 | 1140,0 | 95 | 60,0 | 5 |
| ВСЕГО: | 95 | 5 | 1140,0 | 95 | 60,0 | 5 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |