ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие  благоустройства и коммунального хозяйства на

территории МО «Суховское сельское поселение»    на 2010 - 2013 г.»

по состоянию на 1 июля  2011года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание кладбищ | Администрация Суховского сельского поселения | Местный бюджет | 33,0 | 32,8 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 99,4%. |
| 2. | Содержание территории поселения | Администрация Суховского сельского поселения | Местный бюджет | 31,6 | 31,5 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 99,7 %. . |
| 3. | Содержание водопроводных сетей | Администрация Суховского сельского поселения | Местный бюджет | 431,6 | 30,5 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 7%. |
|  | ИТОГО: |  |  | 496,2 | 94,8 |  |

Глава Суховского сельского поселения __________________ А.А.Голоборщев.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  благоустройства и коммунального хозяйства на

территории МО «Суховское сельское поселение»    на 2010 - 2013 г.»

по состоянию на 1 июля  2011года

Администрацией Суховского сельского поселения в 1 полугодии 2011 года проведена следующая работа по достижению главной цели   Муниципальной долгосрочной программ «Развитие  благоустройства и коммунального хозяйства на территории МО «Суховское сельское поселение»    на 2010 - 2013 г.»:

- произведены работы по завозу песка и вывозу мусора с кладбищ Суховского сельского поселения;

-произведены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

-выполнены работы по сбору и вывозу ТБО с территории населенных пунктов;

-  по мере необходимости производятся   работы по скашиванию растительности в населенных пунктах поселения;

- за счет средств бюджета поселения во 2 квартале 2011 года были приобретены глубинный насос и силовой кабель для артезианской скважины в п.Сухая Балка.

Во втором полугодии 2011 года работы по перечисленным направлениям будут продолжены, администрация поселения будет ходатайствовать перед Собранием депутатов Суховского сельского поселения о увеличении бюджетных ассигнований на благоустройство территории поселения.

Администрацией поселения продолжается  работа по включению в бюджет 2011 года денежных средств из областного бюджета на составление проектно сметной документации на ремонт водонапорных сетей в х.Крылов.