ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Суховского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию на 1 июля  2011года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2011 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог поселения | Администрация Суховского сельского поселения | Местный бюджет | 20,0 | 16,9 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 84,5%. |
| 2. | Содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | Администрация Суховского сельского поселения | Местный бюджет | 61,2 | 35,2 | Показатели: выполнены в полном объеме Финансирование из местного бюджета выполнено на 57,5 %. Вывод: эффективна, целесообразна к финансированию в 2011 году. |
|  | ИТОГО: |  |  | 81,2 | 52,1 |  |

Глава Суховского сельского поселения __________________ А.А.Голоборщев

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Суховского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию на 1 июля  2011года

| Задачи, целевые индикаторы и показатели |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на 01.07.2011 | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 создание условий для безопасности дорожного движения в населенных пунктах Суховского сельского поселения |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Содержание наружного освещения улично-дорожной сети | тыс. руб | 20,0 | 35,2 | 22,6 |
| Мероприятие 2. Зимнее содержание автомобильных дорог поселения | тыс. руб. | 20 | 16,9 | 22,6 |

Вывод:

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах Суховского сельского поселения. Это позволит решить задачу Программы по  поддержание автомобильных дорог поселения на уровне, соответствующем категории дороги