«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Суховского сельского поселения

Л.Г.Резникова_____________________

09 июля 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава администрации Суховского сельского поселения Л.Г.Резникова, | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 112,8 | 45,1 | 2/109,8 |
| 1.1.2 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава администрации Суховского сельского поселения Л.Г.Резникова, | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.05.2014 | 02.06.2014 | 77,2 | 3,9 | 1/77,2 тыс.руб. |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Суховского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2014 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Андрюнина С.В.